Relatório de Reunião — Projeto Plataforma de Pagamentos

Data: 15/09/2024

Participantes: Marta Lopes (Financeiro), Rui Santos (TI), Carla Neves (UX)

Pontos Principais:

- Testes piloto em 10 lojas Continente concluídos com sucesso.

- Necessidade de integração com o sistema de fidelização.

- Ajustes de UX para fluxo de checkout no app.

- Próximos passos: revisão de compliance e rollout nacional.

Decisões:

✔ Continuar investimento previsto.

✔ Nova versão beta até 30/10/2024.

✔ Preparar relatório de performance para o Conselho Executivo.